BMW LINDAVISTA

Área Postventa · Control de Herramientas

Plan de Transformación Digital

De Google Forms a App AppSheet

RESUMEN EJECUTIVO Migrar el flujo actual (Sheets + Forms + Looker) a una aplicación móvil AppSheet con backend Google Sheets normalizado, escaneo QR/código de barras, validaciones automáticas, alertas push y trazabilidad completa. MVP funcional en 5 días hábiles.

Documento de arquitectura y roadmap · Mayo 2026

# Índice

1. Diagnóstico de la situación actual

2. Evaluación de alternativas tecnológicas

3. Recomendación: AppSheet sobre Google Sheets

4. Rediseño de la base de datos

5. Diseño UI/UX de la aplicación

6. Arquitectura técnica de la solución

7. Flujos de trabajo detallados

8. Automatizaciones (bots y alertas)

9. Integración con Looker Studio

10. Roadmap de implementación (5 días)

11. Límites técnicos y mitigaciones

12. Capacitación y adopción del equipo

13. Métricas de éxito (KPIs)

14. Anexos: scripts y plantillas

# 1. Diagnóstico de la situación actual

Se realizó análisis del archivo BD_HERRAMIENTAS.xlsx (875 registros) y del flujo operativo descrito por el solicitante. Hallazgos críticos:

## 1.1 Problemas estructurales en la base de datos

| # | Hoja afectada | Problema | Impacto operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB_Inventario | Columna 'Cantidad Disponible' 95% vacía (829/875) | Imposible saber stock en tiempo real |
| 2 | DB_Inventario | Columna 'Estatus' 100% vacía | No hay control de estado por herramienta |
| 3 | DB_Inventario | Dos columnas N° de Parte (Familia y Pieza) | Lookup ambiguo, riesgo de duplicados |
| 4 | Respuestas form | Solo 4 campos, sin validación contra inventario | Se puede prestar herramienta inexistente |
| 5 | Historial_Movimientos | Desconectado del Form (hoja huérfana) | Doble verdad, datos inconsistentes |
| 6 | Todas | Sin campo 'fecha esperada de devolución' | No se detectan herramientas perdidas |
| 7 | Form | Sin foto ni firma del solicitante | Sin trazabilidad para auditoría/aclaraciones |
| 8 | INVENTARIO ANTERIOR | Hoja legacy con columnas sin nombrar | Confusión, duplicación de fuentes |

## 1.2 Problemas operativos identificados

- Búsqueda lenta: el técnico debe abrir Sheets, filtrar manualmente y memorizar números de parte.

- Errores de captura: 4 movimientos en 3 meses sugiere subuso del Form (resistencia).

- Sin offline: si falla el Wi-Fi del taller, no se registra nada.

- Looker Studio refresca cada 15 min: el dashboard nunca refleja la realidad inmediata.

- Cero alertas: nadie se entera si una herramienta no se devuelve.

# 2. Evaluación de alternativas tecnológicas

| Opción | Costo | Tiempo MVP | Mantenim. | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| App Web desde cero (React + Node + DB) | Alto | 6–8 sem | Alto | DESCARTADO: Sobreingeniería para 9 técnicos y 875 SKUs. Requiere hosting, CI/CD, dev 24/7. |
| Solo Google Forms + Apps Script | Cero | 1 sem | Bajo | DESCARTADO: Sin escaneo QR nativo, sin lógica condicional decente, sin offline, sin push. Mismo problema actual. |
| AppSheet sobre Google Sheets | $0–$5 USD/u/mes | 2–3 días | Muy bajo | RECOMENDADO: BD ya en Sheets, escaneo QR nativo, offline, push, integrado a Looker. Cero código. |
| Glide Apps | $25–60 USD/mes | 2 días | Bajo | ALTERNATIVA: UI más pulida, pero plan free muy limitado y menos integrado a Google. |
| Power Apps | $5–20 USD/u/mes | 1 sem | Medio | DESCARTADO: Stack Microsoft no aplica si el ecosistema es Google Workspace. |

# 3. Recomendación: AppSheet sobre Google Sheets

## 3.1 Por qué AppSheet es la opción correcta

- Cero migración de datos: AppSheet lee directamente tu Google Sheets actual.

- Escaneo de código de barras y QR nativo desde la cámara del celular (sin librerías externas).

- Modo offline: el técnico puede registrar préstamos sin Wi-Fi; sincroniza al reconectar.

- Notificaciones push, email y WhatsApp configurables sin código.

- Permisos por rol (Manager ve todo, técnicos solo lo suyo).

- Captura de firma con dedo y foto desde la app.

- Compatible con Looker Studio sin reconfigurar nada.

- Gratis hasta 10 usuarios con Google Workspace; $5 USD/usuario/mes después.

## 3.2 Lo que NO podrá hacer (transparencia técnica)

- UI 100% personalizada estilo Material Design (limitada a templates de AppSheet).

- Operaciones masivas tipo importar 10,000 movimientos al día (Sheets API tope: 60 writes/min/usuario).

- Si el equipo crece a más de 30 usuarios concurrentes, migrar backend a Firebase/Cloud SQL (AppSheet soporta sin rehacer la app).

# 4. Rediseño de la base de datos

Se reduce de 4 hojas con redundancia a 3 tablas normalizadas. Esquema:

## 4.1 Tabla INVENTARIO (maestro de herramientas)

| Columna | Tipo | Descripción / Regla |
| --- | --- | --- |
| ID_HERRAMIENTA | Text (PK) | ID único, ej: HER-0001 |
| NUM_PARTE | Text | Número de parte BMW o ID genérico |
| TIPO_PARTE | Enum | FAMILIA / PIEZA / GENERICO |
| DESCRIPCION | Text | Nombre legible |
| GRUPO_CONTABLE | Number | 11, 12, 13, 16, 18, etc. |
| UBICACION | Text | A1–A21 / Caja de cables / G11 |
| CANT_TOTAL | Number | Cantidad total física |
| CANT_DISPONIBLE | Formula | =CANT_TOTAL - prestados activos |
| ESTATUS | Enum | DISPONIBLE / AGOTADO / MANTENIMIENTO / EXTRAVIADO |
| FOTO_URL | Image | URL a foto de la herramienta |
| QR_CODE | Image | QR generado automáticamente |

## 4.2 Tabla MOVIMIENTOS (fusión de Form + Historial)

| Columna | Tipo | Descripción / Regla |
| --- | --- | --- |
| ID_MOV | Text (PK) | Auto: MOV-YYYYMMDD-000001 |
| FECHA_PRESTAMO | DateTime | NOW() al crear |
| ID_HERRAMIENTA | Ref → INVENTARIO | FK al maestro |
| NUM_PARTE | Lookup | Auto desde INVENTARIO |
| SOLICITANTE_TIPO | Enum | TECNICO / ASESOR / CONTROL / OTRO |
| SOLICITANTE_NOMBRE | Ref → USUARIOS | Dropdown dependiente |
| FECHA_DEV_ESPERADA | Date | Default: TODAY()+1 |
| FECHA_DEV_REAL | DateTime | Se llena en devolución |
| ESTADO_ACTUAL | Enum | PRESTADO / DEVUELTO / VENCIDO |
| OBSERVACIONES | LongText | Texto libre opcional |
| FOTO_ENTREGA | Image | Foto de la herramienta al prestar |
| FIRMA_URL | Drawing | Firma del solicitante con dedo |
| USUARIO_REGISTRO | Text | USEREMAIL() de quien capturó |

## 4.3 Tabla USUARIOS (catálogo)

| Columna | Tipo | Descripción / Regla |
| --- | --- | --- |
| ID_USUARIO | Text (PK) | USR-001 |
| NOMBRE | Text | Nombre completo |
| PUESTO | Enum | TECNICO / ASESOR / CONTROL / OTRO |
| EMAIL | Email | Para notificaciones push |
| ACTIVO | Yes/No | Para baja sin borrar histórico |

# 5. Diseño UI/UX de la aplicación

## 5.1 Pantalla principal (Home)

Acceso por taps grandes (apta para guantes de trabajo). Sin scroll en la home.

┌─────────────────────────────────────────────┐

│  BMW LINDAVISTA · Control Herramientas      │

│                                              │

│   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌──────────┐    │

│   │   📷    │  │   🔍    │  │   ↩️     │    │

│   │ ESCANEAR│  │ BUSCAR  │  │   MIS    │    │

│   │  QR/BC  │  │ MANUAL  │  │PRÉSTAMOS │    │

│   └─────────┘  └─────────┘  └──────────┘    │

│                                              │

│   ⚠️  3 herramientas VENCIDAS                │

│   📊 Disponibles: 847 / 875                  │

│   📈 Préstamos hoy: 12                       │

└─────────────────────────────────────────────┘

## 5.2 Vistas principales

| Vista | Función |
| --- | --- |
| Home | Botones de acción rápida + alertas + KPIs del día |
| Escanear | Activa cámara, lee QR/barras, busca en INVENTARIO |
| Detalle Herramienta | Foto, ubicación, disponibilidad, botón PRESTAR/DEVOLVER |
| Form Préstamo | 3 campos: solicitante, fecha esperada devolución, observaciones |
| Mis Préstamos | Lista filtrada por USEREMAIL() de herramientas activas del usuario |
| Vencidos | Solo visible para Manager: rojo si pasó la fecha esperada |
| Inventario | Galería con búsqueda por núm. parte, foto, filtros por ubicación |
| Dashboard | KPIs en vivo (sin esperar refresh de Looker) |

## 5.3 Paleta visual y reglas de UX

- Color primario: azul BMW corporativo (#1F4E79).

- Color de alerta: rojo (#C00000) solo para vencidos y agotados.

- Color OK: verde (#548235) para disponible y devuelto.

- Botones mínimo 56dp de altura (manos con guantes).

- Tipografía Arial/Roboto 16pt mínimo en texto operativo.

- Iconos grandes y universales (no depender solo de texto).

# 6. Arquitectura técnica de la solución

┌──────────────────┐      ┌────────────────────┐      ┌──────────────────┐

│    APPSHEET      │─────▶│   GOOGLE SHEETS    │─────▶│  LOOKER STUDIO   │

│   (Mobile UI)    │◀─────│   (Backend BD)     │      │   (Dashboard)    │

└──────────────────┘      └────────────────────┘      └──────────────────┘

│                          ▲                          ▲

│                          │                          │

▼                          │                          │

┌──────────────────┐      ┌────────────────────┐              │

│  Escaneo QR/BC   │      │   APPS SCRIPT      │──────────────┘

│  Push / Email    │      │  (triggers, QRs,   │

│  Firma digital   │      │   validaciones)    │

│  Modo offline    │      └────────────────────┘

└──────────────────┘

## 6.1 Capas de la arquitectura

- Capa de presentación: AppSheet (Android, iOS, navegador). Renderiza vistas desde Google Sheets.

- Capa de datos: Google Sheets con 3 hojas normalizadas. Validaciones por columna.

- Capa de lógica: AppSheet Automation (bots) + Apps Script (QR gen, triggers, mantenimiento).

- Capa de análisis: Looker Studio conectado a la misma Sheet para reporting estratégico.

# 7. Flujos de trabajo detallados

## 7.1 Flujo PRÉSTAMO (3 taps, 15 segundos)

- Técnico abre la app y tapea ESCANEAR QR.

- Apunta cámara al QR de la herramienta. AppSheet busca en INVENTARIO.

- Se muestra ficha con foto, ubicación y disponibilidad.

- Tapea PRESTAR. Aparece form pre-llenado con su nombre (USEREMAIL).

- Selecciona fecha esperada de devolución (default: mañana).

- Firma con dedo y tapea GUARDAR.

- Se crea registro en MOVIMIENTOS con ESTADO_ACTUAL = PRESTADO.

- CANT_DISPONIBLE recalcula automático en INVENTARIO.

- Push notification al Area Manager (resumen al 6PM).

## 7.2 Flujo DEVOLUCIÓN (2 taps, 10 segundos)

- Técnico escanea QR de la herramienta.

- AppSheet detecta que está PRESTADO y a quién.

- Tapea DEVOLVER (foto opcional del estado físico).

- Se actualiza el registro con FECHA_DEV_REAL = NOW(), ESTADO = DEVUELTO.

## 7.3 Flujo SOLICITANTE EXTERNO ('OTRO')

Caso explícito del solicitante: cuando alguien fuera del catálogo (cliente, proveedor, gerente de otra área) requiere herramienta.

- En el form, SOLICITANTE_TIPO = OTRO.

- Se habilita campo de texto libre 'NOMBRE_EXTERNO' (obligatorio).

- Se vuelve obligatoria la firma.

- Notificación inmediata al Area Manager (no esperar al resumen).

# 8. Automatizaciones (bots y alertas)

| Bot | Disparador | Acción |
| --- | --- | --- |
| Recordatorio diario | Daily 8:00 AM | Email/WhatsApp al técnico con herramientas vencidas |
| Resumen ejecutivo | Daily 6:00 PM | Reporte al Area Manager: préstamos, vencidos, top usuarios |
| Stock crítico | OnChange CANT_DISP | Si CANT_DISPONIBLE = 0 → push al Manager |
| Solicitante OTRO | OnCreate MOVIMIENTO | Si SOLICITANTE_TIPO = OTRO → notificación inmediata |
| Vencimiento | Daily 7:00 AM | Marca ESTADO = VENCIDO si FECHA_DEV_ESPERADA < TODAY |
| Auditoría mensual | 1er día del mes | Exporta CSV de movimientos del mes anterior a Drive |

## 8.1 Plantilla de mensaje WhatsApp de recordatorio

Hola [NOMBRE], tienes [N] herramientas pendientes de devolver:

• [NUM_PARTE] – prestada el [FECHA] (vencida hace [N] días)

Por favor devuelve hoy o justifica con tu supervisor.

→ Abrir app: appsheet.com/start/[APP_ID]

# 9. Integración con Looker Studio

El dashboard actual se mantiene pero apuntando al nuevo esquema. Vistas recomendadas:

## 9.1 KPIs principales del dashboard

- Herramientas disponibles vs prestadas (donut chart).

- Top 10 técnicos con más préstamos del mes (bar chart horizontal).

- Herramientas más solicitadas (Pareto).

- Tiempo promedio de préstamo por herramienta (heatmap).

- Vencidos activos (scorecard rojo).

- Tendencia mensual de préstamos (line chart).

## 9.2 Filtros del dashboard

- Rango de fechas (default: últimos 30 días).

- Solicitante (multi-select).

- Tipo de solicitante (TECNICO/ASESOR/CONTROL/OTRO).

- Grupo contable.

- Ubicación.

⚠️ Límite Looker: refresco mínimo de 15 minutos con conector de Sheets. Para visualización en pantalla del taller (tiempo real), usar la vista nativa Dashboard de AppSheet que es instantánea.

# 10. Roadmap de implementación (5 días)

| Día | Fase | Tareas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migración BD | Normalizar las 4 hojas en 3 tablas. Limpiar nulls. Generar IDs únicos. Cargar datos migrados. | BD_HERRAMIENTAS_v2.xlsx limpio |
| 1 | QR Codes | Apps Script genera QR para los 875 SKUs. Exporta PDF imprimible. | PDF con etiquetas listas |
| 2 | AppSheet base | Crear app desde Sheet. Configurar tablas. Validaciones. Refs. | App navegable básica |
| 2 | Vistas y UI | Home, Detalle, Forms, Mis Préstamos, Inventario, Vencidos. | App con UX completa |
| 3 | Automatizaciones | Bots: vencidos, resumen diario, stock crítico, OTRO. | App productiva |
| 3 | Permisos | Manager: todo. Técnicos: solo lo suyo. OTROS: sin acceso. | Roles configurados |
| 4 | Looker | Reconectar dashboard al nuevo esquema. Validar KPIs. | Dashboard live |
| 4 | Pruebas internas | Recorrer todos los flujos: préstamo, devolución, OTRO, vencido. | Checklist QA firmado |
| 5 | Piloto | Hugo y Denilson usan app real durante el día. | Feedback recopilado |
| 5 | Capacitación | Sesión de 30 min al equipo completo. Video tutorial. | Equipo capacitado |

# 11. Límites técnicos y mitigaciones

| Límite | Cuándo es problema | Mitigación / Workaround |
| --- | --- | --- |
| Google Sheets: 10M celdas/archivo | Nunca (estás en 0.01%) | N/A en este caso |
| AppSheet: ~200k filas perf | Si MOVIMIENTOS crece >50k/año | Archivar a hoja histórica cada año |
| Sheets API: 60 writes/min/u | Si 20+ usuarios concurrentes | Migrar backend a Cloud SQL (sin rehacer app) |
| Looker: refresco 15 min | Siempre | Dashboard AppSheet nativo para tiempo real |
| AppSheet gratis: 10 usuarios | Si pasan de 10 | Plan Core $5 USD/u/mes |
| AppSheet: latencia 3–8 seg sync | Modo online | Modo offline configurado por defecto |
| Apps Script: 6 min/ejecución | Generación masiva de QR | Procesar en lotes de 100 |

# 12. Capacitación y adopción del equipo

## 12.1 Estrategia de adopción

- Sesión de 30 minutos en sala de juntas, con celulares en mano.

- Demo en vivo de los 3 flujos (préstamo, devolución, OTRO).

- Video tutorial corto (max 2 min) subido a Drive para consulta posterior.

- Cartel impreso en taller con los 3 pasos básicos.

- Periodo de transición: 1 semana con ambos sistemas. Luego se deshabilita el Form.

## 12.2 Resistencia esperada y respuesta

| Objeción típica | Respuesta |
| --- | --- |
| 'No tengo celular nuevo' | AppSheet corre en Android 6+ (cualquier celular de 2016) |
| 'Es más rápido el papel' | Demo: 15 seg con la app vs 60 seg llenando papel |
| '¿Y si no hay internet?' | Modo offline; sincroniza al volver Wi-Fi |
| 'No sé escanear QR' | La cámara lo detecta solo, no hay que enfocar |

# 13. Métricas de éxito (KPIs)

Se medirán mensualmente y se reportarán al Area Manager:

| KPI | Hoy | Meta M3 | Meta M6 |
| --- | --- | --- | --- |
| % movimientos registrados | <10% | ≥80% | ≥95% |
| Tiempo prom. de préstamo | Sin medir | <24 hrs | <12 hrs |
| Herramientas extraviadas | Desconocido | <5/mes | <2/mes |
| Tiempo de captura/movimiento | 60–90 seg | 20 seg | <15 seg |
| Adopción del equipo | — | 100% | 100% |
| Satisfacción técnicos (1–10) | — | ≥7 | ≥8.5 |

# 14. Anexos: scripts y plantillas

## 14.1 Fórmula CANT_DISPONIBLE (Google Sheets)

=CANT_TOTAL - COUNTIFS(

MOVIMIENTOS!ID_HERRAMIENTA, A2,

MOVIMIENTOS!ESTADO_ACTUAL, "PRESTADO"

)

## 14.2 Apps Script: generador de QR (preview)

function generarQRs() {

const sh = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName('INVENTARIO');

const data = sh.getRange(2,1,sh.getLastRow()-1,3).getValues();

data.forEach((row,i) => {

const id = row[0];

const url = 'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/'

+ '?size=200x200&data=' + encodeURIComponent(id);

sh.getRange(i+2,12).setFormula('=IMAGE("'+url+'")');

});

}

## 14.3 Próximas entregas de este proyecto

- XLSX normalizado con datos migrados (3 hojas: INVENTARIO, MOVIMIENTOS, USUARIOS).

- Diseño detallado de la AppSheet (vistas, acciones, expresiones).

- Apps Script completo: generación de QR, triggers, validaciones, vencimientos.

— Fin del documento —